1109

上周工作进展

数据库设计完成、前后端连接完成、数据图表展示完成

基本页面搭建完成，跳转功能实现

图片播放功能实现

报警功能实现

存在的问题

震动数据由网盘导入数据库来获取，不方便；数据量大，难以展示

页面是写死的页面，没有为集成留出接口和空间

报警功能阈值调整功能

图片展示还未进行整合

下周工作安排

探讨如何从数据平台上定期拿去数据

数据展示如何间隔采样并保留异常值，展示时如何缩放时间轴

前端页面搭建规范化、美观化，便于后期集成

报警功能与数据获取如何结合